|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| ID-01: Aplicación - Crear una aplicación fácil e intuitiva para compras | 8 | Josue | No iniciado | 1 semana |  |  |  |  |  |  |
| Tarea: Diseñar la interfaz de usuario (UI) de la app | 3 | Josue | No iniciado | 2 días |  |  |  |  |  |  |
| Tarea: Implementar el flujo de compra básico | 3 | Josue | No iniciado | 3 días |  |  |  |  |  |  |
| Tarea: Pruebas de usabilidad | 2 | Josue | No iniciado | 2 días |  |  |  |  |  |  |
| ID-02: Pago Simplificado - Proceso de pago rápido para usuarios | 5 | Josue | No iniciado | 1 semana |  |  |  |  |  |  |
| --Tarea: Implementar la página de resumen del pedido. | 2 | Josue | No iniciado | 2 días |  |  |  |  |  |  |
| --Tarea: Integrar el servicio de pago. | 3 | Josue | No iniciado | 3 días |  |  |  |  |  |  |
| ID-03: Navegación y Búsqueda - Mejorar navegación y búsqueda | 5 | Josue | No iniciado | 1 semana |  |  |  |  |  |  |
| --Tarea: Diseñar e implementar el filtro de búsqueda. | 2 | Josue | No iniciado | 2 días |  |  |  |  |  |  |
| --Tarea: Optimizar la experiencia de navegación en categorías. | 3 | Josue | No iniciado | 3 días |  |  |  |  |  |  |
| ID-04: Carrito - Gestionar productos en el carrito de compras | 5 | Josue | No iniciado | 1 semana |  |  |  |  |  |  |
| --Tarea: Agregar funcionalidad para añadir productos al carrito. | 2 | Josue | No iniciado | 2 días |  |  |  |  |  |  |
| --Tarea: Implementar función para eliminar productos del carrito. | 1 | Josue | No iniciado | 1 día |  |  |  |  |  |  |
| --Tarea: Modificar la cantidad de productos en el carrito. | 2 | Josue | No iniciado | 2 días |  |  |  |  |  |  |
| ID-05: Seguridad de Datos y Privacidad - Protección de datos | 5 | Josue | No iniciado | 1 semana |  |  |  |  |  |  |
| ID-06: Gestión de Cuenta - Creación y gestión de cuentas | 3 | Josue | No iniciado | 4 días |  |  |  |  |  |  |
| ID-07: Soporte al Cliente - Implementar soporte técnico | 2 | Josue | No iniciado | 3 días |  |  |  |  |  |  |
| ID-08: Notificaciones Personalizadas - Envío de ofertas y productos | 3 | Josue | No iniciado | 4 días |  |  |  |  |  |  |