**Formato para el backlog**

**Product backlog:**

**Elaborado por: Josué Gerardo garcia Velázquez.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo | Interacción (Sprint) | Prioridad | Comentarios | Comentarios del cliente |
| ID-00 | (DESARROLLADOR), necesitamos crear la estructura base de la aplicación para mostrar un avance funcional al cliente. | Base de la Aplicación | No iniciado | 1 semana | Sprint 1 | Alta | Durante la reunión se acordó que la base incluirá la estructura principal de la app, con la navegación básica y una pantalla de inicio funcional. Esto permitirá mostrar al cliente un prototipo de la aplicación y su flujo principal. | Cliente mencionó que quiere ver un avance tangible de la aplicación lo antes posible. También expresó la necesidad de que el prototipo tenga una navegación básica y una pantalla de inicio que muestre la estructura principal, para evaluar el flujo y la funcionalidad general del proyecto. |
| ID-01 | (USUARIO), Quiero una aplicación donde pueda comprar de manera fácil e intuitiva | Aplicación | No iniciado | 1 semana | Sprint 2 | Alta | Durante la reunión se decidió que la interfaz debe ser amigable y adaptativa para dispositivos móviles. Se agregó la necesidad de un diseño responsivo. El usuario mencionó que la navegación debe ser lo más intuitiva posible, sin necesidad de tutoriales. | El cliente mencionó que la navegación debe ser lo más intuitiva posible y adaptable a dispositivos móviles. |
| ID-02 | (USUARIO), quiero un proceso de pago simplificado para realizar mis compras rápidamente. | Pago Simplificado | No iniciado | 1 semana | Sprint 2 | Alta | Se sugirió incluir la opción de guardar métodos de pago para futuras compras. Se añadió compatibilidad con múltiples métodos de pago (tarjetas, PayPal, etc.). El usuario mencionó que el pago debe ser seguro y rápido, preferiblemente con un solo clic. | El cliente mencionó que el pago debe ser seguro, rápido y preferiblemente con un solo clic. |
| ID-03 | (USUARIO), quiero poder navegar y buscar productos fácilmente (descripciones detalladas de los mismos) para encontrar lo que necesito sin problemas. | Navegación y Búsqueda | No iniciado | 1 semana | Sprint 3 | Alta | Se destacó la necesidad de incluir filtros y categorías para facilitar la búsqueda. Se agregó un buscador con autocompletado y la posibilidad de guardar búsquedas recientes. El usuario sugirió que las descripciones detalladas incluyan imágenes y reseñas de otros clientes. | El cliente solicitó que las descripciones incluyan imágenes y reseñas de otros clientes. |
| ID-04 | (USUARIO), quiero agregar, eliminar y modificar productos en mi carrito de compras de manera sencilla. | Carrito | No iniciado | 1 semana | Sprint 3 | Alta | Es importante que el carrito guarde los productos agregados incluso si el usuario cierra la aplicación. Se incorporó la funcionalidad de guardar el carrito en la nube. El usuario solicitó ver un resumen del pedido antes de finalizar la compra. | El cliente desea ver un resumen del pedido antes de finalizar la compra. |
| ID-05 | (USUARIO), quiero que mis datos estén protegidos al realizar compras en la app, para evitar riesgos de seguridad. | Seguridad de Datos y Privacidad | No iniciado | 1 semana | Sprint 4 | Media | - | El cliente enfatizó la importancia de la seguridad en sus transacciones. |
| ID-06 | (USUARIO), quiero crear y gestionar mi cuenta, incluyendo ver mi historial de compras. | Gestión de Cuenta | No iniciado | 4 días | Sprint 4 | Media | - | El cliente quiere un fácil acceso a su historial de compras. |
| ID-07 | (USUARIO), quiero tener soporte al cliente en la app para resolver dudas sobre productos y pedidos en tiempo real. | Soporte al cliente | No iniciado | 3 días | Sprint 5 | Baja | - | El cliente sugirió soporte en tiempo real para resolver dudas rápidamente. |
| ID-08 | (USUARIO), quiero recibir notificaciones personalizadas sobre ofertas y productos, que lleguen a mi correo o WhatsApp. | Notificaciones | No iniciado | 4 días | Sprint 5 | Baja | - | El cliente quiere notificaciones sobre ofertas que sean personalizadas y no invasivas. |