|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| ID-00: Crear la estructura base de la aplicación | 5 | Josue (desarrollador) | No iniciado | 1 semana | Iniciado | En progreso | En progreso | Casi completo | Completado | Se completó la estructura base y la navegación funcional básica. |
| ID-00: Configurar el sistema de navegación | 3 | María (desarrollador/diseño gráfico) | No iniciado | 3 días | - | Iniciado | En progreso | Casi completo | Completado | La navegación principal es funcional. |
| ID-00: Implementación de la pantalla de inicio | 3 | Carlos (desarrollador/frontend) | No iniciado | 3 días | - | Iniciado | En progreso | Casi completo | Completado | La pantalla de inicio presenta el flujo principal de la aplicación. |
| ID-01: Desarrollo de una aplicación fácil e intuitiva para el usuario | 8 | Josue (desarrollador) | No iniciado | 1 semana | - | - | - | - | - | Se definió que la interfaz debe ser amigable, adaptable para dispositivos móviles, y la navegación debe ser intuitiva sin necesidad de tutoriales. |
| ID-01: Diseño responsivo de la interfaz de usuario | 5 | María (diseño gráfico/UX) | No iniciado | 4 días | - | - | - | - | - | El diseño responsivo se enfocará en que la interfaz se adapte a diferentes tamaños de pantalla, asegurando una experiencia fluida. |
| ID-01: Implementación de la navegación intuitiva | 3 | Carlos (desarrollador/frontend) | No iniciado | 3 días | - | - | - | - | - | Se añadirá "feedback" visual para hacer la navegación más intuitiva y adaptativa a dispositivos móviles, como lo solicitó el cliente. |
| ID-02: Proceso de Pago Simplificado - Implementar el proceso de pago rápido y seguro | 5 | María, Josue (desarrollador/diseño grafico) | No iniciado | 1 semana | - |  |  |  |  | El proceso de pago es rápido y permite guardar métodos de pago. |
| ID-03: Navegación y Búsqueda - Implementar la funcionalidad de búsqueda y filtros de productos | 5 | Carlos (desarrollador/frontend) | No iniciado |  |  |  |  |  |  | El usuario puede buscar y filtrar productos fácilmente. |
| ID-04: Carrito de Compras - Permitir agregar, eliminar y modificar productos en el carrito | 5 | María, Josue(desarrollador/diseño grafico) | No iniciado |  | - |  |  |  |  | El carrito permite gestionar productos de manera intuitiva. |
| ID-05: Seguridad de Datos y Privacidad - Implementar medidas de seguridad para proteger los datos del usuario | 8 | Josue (desarrollador) | No iniciado |  |  |  |  |  |  | Se implementaron medidas de seguridad para proteger la información del usuario. |
| ID-06: Gestión de Cuenta - Permitir a los usuarios crear, editar y ver su historial de compras | 4 | Carlos (desarrollador/frontend) | No iniciado |  | - |  |  |  | - | Los usuarios pueden gestionar su cuenta y ver su historial de compras. |
| ID-07: Soporte al cliente - Añadir una función de soporte al cliente en tiempo real | 3 | María (desarrollador/diseño grafico) | No iniciado | 3 días | - | I |  |  | - | La función de soporte al cliente está disponible en tiempo real. |
| ID-08: Notificaciones - Implementar notificaciones personalizadas sobre ofertas y productos | 4 | Carlos (desarrollador/frontend) | No iniciado | 4 días | - |  |  |  |  | Las notificaciones personalizadas están funcionando correctamente. |