Elaborado por:

Rosa María Romero Baena

Josue Gerardo Garcia Velázquez

Aaron Almazán Garcia

Formato para el backlog

Product backlog: ABCQUIM

josue garcia

2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo | Interacción (Sprint) | Prioridad | Comentarios cliente |
| ID-001 | Como cliente, quiero poder tener acceso a una página general que de información y muestre los elementos de la página. | Inicio | Completado | 1 semana | 1 | Alta |  |
| **ID-002 MODIFICACIONES Y COMENTARIOS.** | Una vez mostrado el trabajo al cliente nos comento lo que necesita y los cambios que se deberían realizar a estos.  Con esto en cuenta el equipo se reunió conforme a nuestro calendario y se decidió agregar un enunciado de historia (ID-002) para así mostrarle los cambios que nos comentó el cliente y que los necesita ver. Estos vienen en la sección de comentarios cliente. | | | | | | |
| ID-002 | Como cliente, quiero una página web fácil de usar, para comprar productos de limpieza, de forma rápida y eficiente desde cualquier dispositivo. | Home page | Terminada | 2 días | 2 | Alta | * No contener muchos elementos visuales que saturen la página con opciones innecesarias. |
| ID-003 | Como cliente nuevo, quiero registrarme fácilmente en la página web para realizar compras a través de correo o red social. | Registro | terminada | 4 días | 2 | Alta | * Necesita que los accesos de usuario se encuentran en la parte superior derecha |
| ID-004 | Como cliente quiero poder buscar mis productos al ingresar palabras clave y con filtros para facilitar la búsqueda de estos. | Búsqueda | En proceso | 2 días | 2 | ALTA | * Usar colores neutros para fondos (Blanco, Gris Claro). * Colores primarios para acciones (Azul y verdes). * Los botones y buscadores de los productos deben ir al centro. |
| ID-005 | Como cliente quiero tener una página con el catálogo de los productos y poder ver la información detallada de los productos como imágenes, descripción y especificaciones de uso al dar clic sobre las imágenes. | Catalogo | No iniciado | 3 días | 3 | Media |  |
| ID-006 | Como cliente quiero poder agregar productos a mi carrito de compra, elegir el lugar de envío y realizar el pago de manera fácil a través s de un formulario. | Carrito de compras | No iniciado | 8 días | 3 | Media |  |
| ID-007 | Como cliente, quiero recibir actualizaciones sobre el estado de mi pedido y el seguimiento de la entrega a través de un correo. | Seguimiento de envío | No iniciado | 5 días | 4 | Baja |  |
| ID-008 | Como cliente quiero conocer de la empresa, sus valores, misión y misión en una página a parte. | Nosotros | No iniciado | 5 días | 4 | Baja |  |
| ID-009 | Como cliente, quiero tener información de contacto de la empresa y poder enviar mis datos para ser contactado. | Contacto | Completado | 5 dias | 4 | Baja |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **LINK DE JIRA** | **LINK DE REPOSITORIO EN GITHUB** |
| https://ingjgerardo.atlassian.net/jira/software/projects/AB/boards/34/backlog?atlOrigin=eyJpIjoiZmU4MjhmZmNhNzliNGUzMThhZDEyN2QyNzliNDEwODEiLCJwIjoiaiJ9 | https://github.com/Joshcx750/integrador1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Calendario de Revisión del Sprint |
| SPRINT #1 Inicio | | | | | | | | | | |
| Creación de diseño de la página | 1 | Desarrollador | Completado | 5 días |  |  |  |  |  | Dia 5 |
| Creación de menú de navegación | 1 | Desarrollador | Completado | 5 días |  |  |  |  |  | Dia 10 |
| Mostrar elementos del catálogo de productos | 1 | Desarrollador | Completado | 3 días |  |  |  |  |  | Día 13 |
| Agregar elementos extras de página web: imágenes complementarias, botones de redes sociales | 1 | Desarrollador | Completado | 2 días |  |  |  |  |  | Día 15 |
| Revisión final del sprint  Encargado: director del proyecto.  Al término del sprint se identifica que la estructura de la página de inicio tiene elementos organizados de forma proporcionada. El menú de navegación contiene los enlaces a las secciones del sitio. Algunos elementos del catálogo se muestran con claridad en la sección central de la página. Por último, se muestran los botones extras de la página se agregan al pie de la página. | | | | | | | | | | |
| Nota: Requerirá un día más para mejorar el formato del pie de página. | | | | | | | | | | |
| Reunión con el equipo y revisión de todo el sprint #1  De acuerdo a lo expresado del cliente al mostrar lo hecho durante el sprint #1 se decidió hacer cambios a la home page los cuales se mostraran en los enunciados de historia y se trabajaran en el sprint #2 | | | | | | | | | | |
| SPRINT #2 Home page | | | | | | | | | | |
| Crear el home page desde cero con los elementos básicos de una página de comercio que son los botones acciones de comprar y logeo. | 2 | Aaron(desarrollador)  Josue | En proceso | 3 días |  |  |  |  |  |  |
| Acomodo de los botones y elementos en la página como los solicito el cliente. | 4 | Aaron(desarrollador)  Josue | En proceso | 3 días |  |  |  |  |  |  |
| SPRINT #3 | | | | | | | | | | |
| Subir los productos a la pagina que se van a vender, descripción, precio y vista. | 4 | Todo el equipo | No iniciado | 6 días |  |  |  |  |  |  |
| Agregar carrito de compra y su formulario. | 4 | Aaron(desarrollador)  Josue | No iniciado | 4 días |  |  |  |  |  |  |
| SPRINT #4 | | | | | | | | | | |
| Que se mande un -seguimiento vía WhatsApp y por correo de los pedidos solicitados. | 4 | Aaron(desarrollador)  Josue | No iniciado | 4 días |  |  |  |  |  |  |
| Datos de la página web, así como valores, misión. | 2 | Aaron(desarrollador)  Josue | No iniciado | 4 días |  |  |  |  |  |  |
| Datos de contacto y soporte para la pagina | 2 | Aaron(desarrollador)  Josue | No iniciado | 4 días |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |